1- Rencontre analyse et planification 18 mars

2- Design page temporaire/approbation/mise en ligne 25 mars

3- Maquettes fil de fer/approbation 27 mars

4- Maquette accueil/approbation 3 avril

5- Réception des contenus (textes et images) 3 avril

6- Normes graphiques web 9 avril

7- Déclinaison des pages selon maquette fil de fer 13 avril

8- Contenus finaux 15 avril

9- Préparation des fichiers pour intégration 21 avril

10- Intégration 23 avril

11- Développement 4 mai

12- Tests et débogage 6 mai

13- Présentation 6 mai

14- Ronde de corrections 8 mai

15- Optimisation (appareils mobiles) 15 mai

16- Livraison, mise en ligne et formation 15 mai